}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alexis Romero | Rodrigo Huaiquil | Axel Rubio |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.791.085-6 | 21.741.059-2 | 20.101.040-3 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica | Ingenieria en Informatica | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Duoc UC Plaza Vespucio | Duoc UC Plaza Vespucio | Duoc UC Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | # SoftDent |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura y Ciberseguridad, Gestión de Bases de Datos y Gestión de Proyectos TI |
| Competencias | Área Desarrollo Software - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. Área Arquitectura y Ciberseguridad - Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial simulado a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo con los estándares definidos por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. Área Gestión de Base de Datos - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Área Gestión de Proyectos TI - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problemática y Contexto del Proyecto - Problema a solucionar: La falta de digitalización y la alta inasistencia de pacientes en clínicas dentales pequeñas y medianas, lo que genera pérdidas de tiempo, dinero y descontrol en el inventario. - Ubicación del contexto: Clínicas dentales de la Región Metropolitana (Chile) que no cuentan con presupuesto para software costoso y aún manejan sus procesos en papel o Excel. - Personas impactadas: - Personal de la clínica: Odontólogos y administrativos, al automatizar tareas tediosas (agenda, caja, insumos). - Pacientes: Personas agendadas que reciben recordatorios automáticos para no olvidar su cita. - Relevancia y aporte de valor: Demuestra cómo la tecnología accesible optimiza la gestión operativa y financiera de una PYME de salud, reduciendo el ausentismo de usuarios y mejorando los ingresos del negocio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. El proyecto SoftDent busca desarrollar e implementar una solución tecnológica integral de uso interno para clínicas odontológicas que centralice y optimice la gestión operacional, clínica y financiera básica del establecimiento. El propósito fundamental es solucionar la fragmentación de la información y garantizar la conformidad con el nuevo marco regulatorio de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales (que entra en vigor el 1 de diciembre de 2026), protegiendo la confidencialidad e integridad del historial médico sensible de los pacientes. SoftDent consiste en un sistema de software enfocado en un Producto Mínimo Viable (MVP) operativo, estructurado en los siguientes módulos clave: - Control de Acceso y Gestión de Usuarios (RBAC): Sistema de autenticación estricta con perfiles diferenciados para administradores, doctores, recepcionistas y asistentes, asegurando el principio de mínimo privilegio. - Ficha Médica Digital y Registro Clínico Simplificado: Módulo para el almacenamiento del historial de atenciones de forma cifrada. Incluye un sistema estructurado con tablas y selecciones dinámicas para registrar piezas dentales (nomenclatura FDI/Universal), caras del diente y procedimientos sin incurrir en maquetaciones complejas de frontend. - Agenda de Citas y Gestión de Boxes: Herramienta para organizar el agendamiento de pacientes por especialidades y optimizar el uso de los boxes de atención en la clínica. - Módulo Financiero de Recepción: Funcionalidad para la configuración de aranceles por prestaciones y el control de la caja de atención en recepción. #### Cómo se abordará la problemática Para resolver la falta de centralización y mitigar los riesgos de incumplimiento normativo al tratar datos sensibles de salud, el proyecto aborda la problemática desde tres ejes estratégicos: - Capa Robusta de Seguridad y Cumplimiento Normativo (Ley N° 21.719): Se implementará cifrado de datos sensibles en reposo (Base de Datos mediante estándares como AES-256) y en tránsito (TLS 1.3). Además, se integrará un módulo de logs de auditoría inmutables que registrará de forma automática e inalterable quién, cuándo y para qué se accedió o modificó una ficha clínica. - Optimización del Registro Clínico (Desarrollo Pragmático): En lugar de un odontograma gráfico dinámico de alto costo de desarrollo, se implementará un registro clínico estructurado que mantiene la calidad del dato y acelera los tiempos de adopción y entrega del sistema. - Estrategia de Desarrollo por Fases: Se acotará el desarrollo inicial al MVP indispensable (operación clínica, agenda, caja y seguridad), dejando módulos avanzados como liquidaciones profesionales complejas, gestión con laboratorios externos y analítica avanzada para una fase posterior (Backlog). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? El proyecto SoftDent demuestra pertinencia directa con el perfil de egreso al integrar transversalmente sus cuatro áreas de desempeño: - Desarrollo de Software: Permite construir una solución integral y realizar pruebas de calidad sobre los módulos de Ficha Médica Estructurada y Agenda de Citas, aplicando buenas prácticas de programación. - Arquitectura y Ciberseguridad: Resuelve vulnerabilidades críticas y aplica el modelo arquitectónico seguro (TLS 1.3, autenticación RBAC, cifrado de datos) exigido por la Ley N° 21.719. - Gestión de Bases de Datos: Aborda la construcción del modelo relacional escalable y la programación de rutinas/consultas seguras para el manejo inalterable de historiales clínicos y logs. - Gestión de Proyectos TI: Permite tomar decisiones estratégicas como la delimitación del alcance (MVP vs. Fase 2 / Backlog) para garantizar la entrega funcional dentro de los tiempos estipulados. |
| Relación con los intereses profesionales | 1. ¿Cómo se relaciona el proyecto con la carrera? El proyecto demuestra mi capacidad para resolver un problema real del mercado mediante la tecnología. Aplica directamente lo aprendido en la carrera al diseñar, programar y desplegar un software accesible que digitaliza y mejora el negocio de una PYME. 2. ¿Por qué son necesarias las competencias seleccionadas para resolver el problema? - Desarrollo de Software: Es necesaria para programar la aplicación donde la clínica gestionará sus citas, caja e inventario, reemplazando el papel y el Excel por una pantalla fácil de usar. - Automatización de Procesos: Es necesaria para crear el sistema que envía recordatorios automáticos de citas a los pacientes y descuenta insumos del inventario sin intervención manual. - Gestión de Datos: Es necesaria para guardar de forma ordenada, segura y rápida la información de los pacientes, el historial de pagos y el stock disponible. - Resolución de Problemas: Es necesaria para adaptar una solución tecnológica avanzada a un presupuesto bajo, ajustándose a la realidad económica de una pequeña clínica. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos El desarrollo del proyecto SoftDent es plenamente factible de ejecutar durante el semestre académico. Esta factibilidad se sustenta en la acotación estratégica del alcance (Producto Mínimo Viable), la disponibilidad de recursos técnicos y la planificación del tiempo de dedicación del equipo. #### Duración del Semestre y Horas Asignadas - Planificación del Tiempo: El proyecto se desarrollará a lo largo del semestre lectivo (aproximadamente 16 semanas a 18 semanas académicas). - Distribución de Carga de Trabajo: Contando con un equipo de 3 integrantes (Alexis Romero, Rodrigo Huaiquil y Axel Rubio), se dispondrá de las horas cátedra/taller de la asignatura Capstone, sumado al trabajo autónomo estimado por alumno. Esto se traduce en más de 300 horas-hombre efectivas de desarrollo, pruebas e integración, tiempo suficiente para culminar el MVP acotado. - Mitigación por Estrategia de MVP: La decisión de sustituir el odontograma dinámico interactivo en Canvas por un registro clínico estructurado y simplificado (listas desplegables y tablas) reduce el tiempo de desarrollo del frontend en más de un 40%, garantizando la entrega dentro de los plazos semestrales sin comprometer la calidad funcional. #### Recursos y Materiales Requeridos La solución no demanda infraestructura física de alto costo para su etapa de desarrollo y pruebas, basándose en herramientas de código abierto o capas gratuitas (Free Tier): - Hardware: Equipos de cómputo personales de los integrantes del equipo para desarrollo y maquetación local. - Software y Entornos: - Entornos de desarrollo integrados (IDE) de libre distribución(Visual Studio Code). - Motores de base de datos relacionales con soporte de cifrado ( PostgreSQL). - Control de versiones con Git y GitHub/GitLab para trabajo colaborativo. - Ejecución de Software por Vercel - Infraestructura Cloud de Pruebas: Instancias gratuitas o de bajo costo para el despliegue del prototipo y pruebas de red (ej. Render, Vercel, Supabase o instancias Free Tier de AWS). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución tecnológica de gestión interna para clínicas odontológicas que centralice la administración operacional, clínica y financiera básica del establecimiento, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad y privacidad exigidos por la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1.- Diseñar e implementar una arquitectura de seguridad y control de acceso basada en roles (RBAC), asegurando la autenticación estricta para el personal de la clínica y la aplicación del principio de mínimo privilegio en el acceso a la información. 2.- Desarrollar el módulo de Ficha Médica Digital con almacenamiento estructurado de datos clínicos sensibles mediante selecciones dinámicas (piezas dentales, caras y prestaciones) y mecanismos de cifrado de datos en reposo y en tránsito alineados a la Ley N° 21.719. 3.- Construir un sistema de trazabilidad y registro de auditoría inmutable (Logs) que documente de manera automática e inalterable las consultas, modificaciones y eventos de seguridad sobre la información de salud de los pacientes. 4.- Implementar el módulo de agendamiento de citas y gestión de boxes, optimizando la asignación de espacios físicos y el control de atención al paciente organizado por especialidades. 5.- Integrar la funcionalidad financiera básica para la recepción, que permita la configuración de aranceles de prestaciones y el control de caja. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Para el desarrollo del proyecto SoftDent, se utilizará la metodología ágil Scrum, articulada en iteraciones cortas llamadas Sprints de 2 semanas de duración. Este marco de trabajo promoverá entregas incrementales de software funcional, inspección continua de requerimientos y adaptación ante riesgos técnicos o normativos derivados de la Ley N° 21.719. #### Artefactos y Ceremonias Adaptadas: - Product Backlog: Lista priorizada de todos los requerimientos y funcionalidades del proyecto. Las tareas prioritarias conformarán el MVP (Core funcional), dejando en el Backlog Activo las funcionalidades secundarias para la Fase 2 (Liquidaciones complejas, laboratorios y paneles analíticos). - Sprint Backlog & Tablero Kanban: Subconjunto de historias de usuario asignadas para cada Sprint de 2 semanas, gestionadas mediante un tablero digital (Jira/Trello) categorizado en: To Do, In Progress, Code Review/Testing y Done. - Sprint Planning & Daily Stand-ups: Reuniones al inicio de cada iteración para definir los objetivos del Sprint y reuniones cortas periódicas para revisar avances, sincronizar tareas y eliminar bloqueos técnicos. - Sprint Review & Retrospectiva: Evaluación del incremento entregado al finalizar cada Sprint y revisión interna de procesos para aplicar mejoras continuas en la calidad del software y la productividad del equipo. ### Definición de Funciones, Tareas y Responsabilidades del Equipo Dada la naturaleza del proyecto grupal, los tres integrantes asumirán el rol general de Equipo de Desarrollo (Scrum Team), compartiendo la responsabilidad de la entrega oportuna del MVP, pero dividiendo roles y liderazgos según sus especialidades: #### 1. Alexis Romero – Líder de Backend, Ciberseguridad & BD (Rol Scrum: Scrum Master / Backend Dev) - Función: Diseñar y construir la arquitectura del lado del servidor, asegurar el modelado y la persistencia segura de datos y velar por el cumplimiento de la metodología Scrum. - Tareas específicas: - Configuración e implementación de la arquitectura de Base de Datos relacional en PostgreSQL. - Implementación del cifrado de datos de salud en reposo (Data at Rest con AES-256) y protocolo de transporte TLS 1.3. - Desarrollo de las APIs RESTful para el control de acceso por roles (RBAC) y la autenticación segura. - Construcción del módulo inmutable de Logs de Auditoría para la trazabilidad exigida por la Ley N° 21.719. - Facilitar las ceremonias Scrum y remover bloqueos técnicos del equipo. #### 2. Rodrigo Huaiquil – Líder de Frontend e Interfaz UI/UX (Rol Scrum: Frontend Dev) - Función: Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de uso (UX), garantizando maquetaciones optimizadas, accesibles y responsivas para los usuarios de la clínica. - Tareas específicas: - Maquetado de las vistas para los perfiles de Doctores, Recepcionistas, Asistentes y Administrador. - Desarrollo del módulo de Agenda y Gestión de Boxes, optimizado para el agendamiento por especialidad. - Implementación de la Ficha Médica Digital Estructurada mediante controles dinámicos y tablas de selección (nomenclatura FDI/Universal), reduciendo la complejidad del frontend. - Integración del consumo de APIs REST desarrolladas en el backend. #### 3. Axel Rubio – Líder de Integración, QA y Cumplimiento Normativo (Rol Scrum: Product Owner / Full-Stack QA) - Función: Garantizar la calidad funcional del software, gestionar la priorización del Backlog alineado con las observaciones docentes y asegurar el cumplimiento de la norma Ley N° 21.719. - Tareas específicas: - Priorización y mantenimiento del Product Backlog según la estrategia de MVP vs. Fase 2. - Diseño e integración de pruebas unitarias, de integración y pruebas de carga (QA) para verificar la estabilidad de los módulos. - Ejecución de pruebas de ciberseguridad (validación de vulnerabilidades OWASP, fugas de datos y restricciones del modelo RBAC). - Elaboración de la documentación técnica, manuales de usuario y evidencias de validación de los Logs de auditoría de salud. Planificación de Sprints: Sprint 1: Configuración, Arquitectura Base y Esqueleto de Autenticación - Objetivo: Establecer los cimientos técnicos del proyecto, el repositorio colaborativo y la estructura base de la base de datos y la interfaz. - Entregables: Repositorio Git configurado con ramas de trabajo; Esquema inicial de Base de Datos (PostgreSQL); Maqueta base del Frontend (Layout general y login); Configuración de entornos de desarrollo y despliegue continuo (CI/CD básico en Vercel/Render). - Enfoque del Equipo: Alexis (Arquitectura DB y Backend), Rodrigo (UI/UX base y maquetado), Axel (Configuración de Jira/Trello y definición de DoD). Sprint 2: Control de Acceso (RBAC) y Motor de Auditoría Inmutable - Objetivo: Garantizar la seguridad perimetral y el cumplimiento de la Ley N° 21.719 mediante el control estricto de roles y el registro de trazabilidad. - Entregables: Módulo de autenticación y autorización basado en roles (Admin, Doctor, Recepcionista, Asistente); Tablas y triggers en BD para el registro de Logs de Auditoría inmutables; Pantallas de gestión de usuarios. - Enfoque del Equipo: Alexis (Lógica RBAC y Logs en BD), Rodrigo (Vistas de gestión de usuarios), Axel (Validación de criterios de auditoría y QA de seguridad). Sprint 3: Agenda de Citas y Gestión de Boxes - Objetivo: Habilitar la operatividad diaria de la clínica mediante la optimización del tiempo y los recursos físicos. - Entregables: Calendario interactivo de citas filtrado por especialidad y doctor; Módulo de gestión y asignación de boxes físicos; Lógica de prevención de sobreagendamiento o conflictos de horarios. - Enfoque del Equipo: Alexis (Lógica de negocios y consultas de disponibilidad), Rodrigo (Interfaz de calendario y drag-and-drop de citas), Axel (Pruebas de escenarios de agendamiento). Sprint 4: Ficha Médica Digital Estructurada y Cifrado - Objetivo: Desarrollar el núcleo clínico del sistema, priorizando la usabilidad y el cifrado de datos sensibles en reposo. - Entregables: Módulo de Ficha Médica con tablas y selecciones dinámicas (nomenclatura FDI/Universal, sin odontograma gráfico complejo); Implementación de cifrado AES-256 para datos clínicos en la base de datos; API REST para consumo de historial. - Enfoque del Equipo: Alexis (Cifrado en reposo y APIs), Rodrigo (Componentes dinámicos de frontend para la ficha), Axel (Pruebas de integridad de datos y usabilidad). Sprint 5: Módulo Financiero y Caja de Recepción - Objetivo: Cerrar el ciclo operativo permitiendo el cobro de prestaciones y el control de caja diario. - Entregables: Configuración de aranceles y prestaciones; Vista de caja de recepción con registro de ingresos/egresos básicos; Generación de boletas o comprobantes internos de pago. - Enfoque del Equipo: Alexis (Transacciones y consistencia de datos financieros), Rodrigo (Interfaz de caja y formularios de cobro), Axel (Validación de flujos financieros y reportes). Sprint 6: Hardening de Seguridad, Cifrado en Tránsito y Cumplimiento - Objetivo: Asegurar que toda la comunicación y el tratamiento de datos cumplan rigurosamente con los estándares de la Ley N° 21.719 y buenas prácticas OWASP. - Entregables: Implementación y validación de TLS 1.3 para datos en tránsito; Auditoría de vulnerabilidades básicas (inyección SQL, XSS); Revisión y ajuste de los Logs de Auditoría para asegurar su inmutabilidad. - Enfoque del Equipo: Alexis (Configuración de servidores, TLS y pentesting básico), Rodrigo (Ajustes de seguridad en frontend), Axel (Evidencias de cumplimiento normativo y QA de seguridad). Sprint 7: QA Integral, Integración y Refinamiento UI/UX - Objetivo: Asegurar la estabilidad del MVP, corregir bugs críticos y pulir la experiencia de usuario antes del despliegue final. - Entregables: Ejecución del Plan de Pruebas (Unitarias, Integración y Caja Negra); Corrección de bugs reportados; Refinamiento de accesibilidad y responsividad en la interfaz. - Enfoque del Equipo: Alexis (Soporte a bugs de backend/BD), Rodrigo (Ajustes finales de UI/UX), Axel (Ejecución masiva de QA y pruebas de carga). Sprint 8: Despliegue en Nube, Documentación Final y Cierre - Objetivo: Poner en producción el MVP, consolidar la evidencia académica y preparar la presentación final. - Entregables: Despliegue final en la nube (Vercel/Render + DB gestionada); Manuales de usuario y documentación técnica (Arquitectura, DER, UML); Preparación del Demo para la evaluación final. - Enfoque del Equipo: Todo el Squad (Alexis lidera el Deploy, Rodrigo los manuales de UI, Axel la consolidación de evidencias y el Backlog final).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción | Justificación / Análisis del Caso |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Análisis de Caso y Squad de Trabajo | Definición del problema/oportunidad del caso de estudio, asignación de roles Agile (PO, SM, Devs) y matriz de responsabilidades RACI. | Establece las bases del proyecto, delimitando el alcance inicial y garantizando un gobierno de equipo claro para la ejecución del Proyecto APT. |
| Avance | Mapa Mental | Diagrama de asociación visual con los conceptos clave, dominio del negocio, restricciones y objetivos generales del software. | Facilita el entendimiento holístico del problema, alineando las expectativas teóricas y operativas antes del diseño de requerimientos. |
| Avance | Mapa de Actores (Stakeholders) | Matriz de identificación, clasificación (interés/poder) y necesidades de usuarios internos, externos y sistemas involucrados. | Permite identificar a los usuarios clave y asegurar que sus expectativas de valor queden representadas en las historias de usuario. |
| Avance | Visión del Proyecto y 4 Pilares | Declaración del propósito del producto junto con los 4 pilares estratégicos (ej. Escalabilidad, UX/UI, Seguridad y Automatización). | Sirve como marco rector del proyecto para tomar decisiones técnicas y funcionales que mantengan el alineamiento con el negocio. |
| Avance | Impact Mapping | Diagrama jerárquico que conecta la meta de negocio con los actores, los cambios de comportamiento deseados y los entregables. | Garantiza la trazabilidad entre el valor comercial esperado y las funcionalidades concretas del software, evitando el desarrollo de características innecesarias. |
| Avance | Épicas de Software | Bloques funcionales de alto nivel que agrupan los grandes módulos del sistema (ej. Gestión de Usuarios, Motor de Pagos, Reportabilidad). | Permite estructurar la arquitectura funcional del sistema en unidades manejables e iterativas para la planificación del backlog. |
| Avance | Historias de Usuario (US) | Especificación detallada de funcionalidades bajo la estructura "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]" con criterios de aceptación (Gherkin/DoD). | Convierte las necesidades de los actores en ítems de trabajo ejecutables por el equipo de desarrollo con estándares claros de validación. |
| Avance | Product Backlog Priorizado | Listado ordenado de Épicas e Historias de Usuario utilizando técnicas de priorización como MoSCoW o WSJF. | Organiza el trabajo en función del valor de negocio y el riesgo técnico, asegurando entregas incrementales en los primeros Sprints. |
| Avance | User Story Mapping | Mapa bidimensional del backlog ordenado por el viaje del usuario (eje horizontal) y la prioridad de entregas/releases (eje vertical). | Permite visualizar la experiencia completa del usuario y definir el Producto Mínimo Viable (MVP) y las siguientes fases de release. |
| Final | Diagrama de Arquitectura de Software | Representación estructural de capas, componentes, infraestructura en la nube, comunicaciones e integraciones (ej. C4 Model). | Valida la viabilidad técnica, patrones de diseño (microservicios/monolito) y atributos de calidad como disponibilidad y escalabilidad. |
| Final | Modelo Relacional Normalizado | Diagrama Entidad-Relación (DER) en 3ª Forma Normal (3FN) con tablas, llaves primarias (PK), foráneas (FK) y diccionarios de datos. | Garantiza la integridad, consistencia y optimización del almacenamiento de información del sistema en la base de datos. |
| Final | Diagramas UML | Conjunto de diagramas estáticos y dinámicos: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Clases y Diagrama de Secuencia. | Proporciona la documentación técnica estándar indispensable para la implementación, mantenibilidad y refinamiento del código fuente. |
| Final | Plan de Pruebas Integral | Estrategia de Aseguramiento de Calidad (QA) detallando escenarios, casos de prueba, datos de prueba y criterios de éxito. | Asegura que el software cumpla con las especificaciones funcionales y no funcionales antes de su despliegue en producción. |
| Avance | Análisis de Caso y Squad de Trabajo | Definición del problema/oportunidad del caso de estudio, asignación de roles Agile (PO, SM, Devs) y matriz de responsabilidades RACI. | Establece las bases del proyecto, delimitando el alcance inicial y garantizando un gobierno de equipo claro para la ejecución del Proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad de Competencia | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones (Dificultades y Facilitadores) |
| Gestión de Proyectos Ágiles y Gobierno de Equipo | 1. Diagnóstico del Caso y Conformación del Squad | 1.1. Kick-off y acuerdos de trabajo (2 días). 1.2. Análisis del caso y redacción del problema (3 días). 1.3. Matriz RACI y roles Scrum (2 días). 1.4. Configuración de Git, Jira/Trello y canales (3 días). | Zoom/Teams, Miro, Plantilla RACI, GitHub, Jira/Trello. | 10 días (Días 1-10 / Semanas 1-2) | 1.1-1.3: Axel (PO) / Alexis (SM) 1.4: Alexis | Facilitador: Acuerdos claros desde el inicio. Dificultad: Coordinación de agendas laborales/académicas. |
| Análisis de Negocio y Levantamiento de Requerimientos | 2. Descubrimiento y Visión Estratégica | 2.1. Levantamiento de Stakeholders y matriz Poder/Interés (3 días). 2.2. Mapa Mental del dominio del negocio (2 días). 2.3. Visión del Producto y 4 Pilares estratégicos (3 días). 2.4. Consolidación de fundamentación del informe (2 días). | Figma/Miro, herramientas de diagramación, plantilla de informe. | 10 días (Días 11-20 / Semanas 3-4) | 2.1, 2.4: Axel 2.2: Todos 2.3: Axel y Rodrigo | Facilitador: Alineamiento temprano del propósito. Dificultad: Estandarizar nomenclatura odontológica rápidamente. |
| Ingeniería de Requerimientos y Diseño Funcional | 3. Mapeo de Impacto y Definición de Backlog | 3.1. Elaboración del Impact Mapping (4 días). 3.2. Identificación de Épicas de Software (3 días). 3.3. Redacción de Historias de Usuario con Gherkin (5 días). 3.4. Refinamiento del Backlog con tutoría docente (3 días). | Jira/Trello, plantilla de Historias de Usuario, Miro. | 15 días (Días 21-35 / Semanas 5-7) | 3.1, 3.4: Axel 3.2: Todos 3.3: Rodrigo (UI) y Alexis (Backend) | Facilitador: Sintaxis Gherkin evita ambigüedades. Dificultad: No dejar criterios de aceptación vagos. |
| Gestión Ágil del Producto | 4. Priorización y Mapeo de Historias de Usuario | 4.1. Priorización MoSCoW de US (2 días). 4.2. Construcción del User Story Mapping (4 días). 4.3. Definición formal del alcance MVP vs Fase 2 (2 días). 4.4. Estimación de esfuerzo con Planning Poker (2 días). | Jira, Miro, plantilla MoSCoW. | 10 días (Días 36-45 / Semanas 7-8) | 4.1, 4.3: Axel y Alexis 4.2, 4.4: Todo el Squad | Facilitador: Visualización clara del flujo del usuario. Dificultad: Negociar qué queda fuera del MVP bajo presión de tiempo. |
| Diseño de Arquitectura y Base de Datos | 5. Arquitectura de Software y Modelo de Datos | 5.1. Diseño de Arquitectura (Modelo C4) (3 días). 5.2. Modelo Relacional Normalizado (DER 3FN) y diccionario (4 días). 5.3. Estrategia de seguridad: AES-256, TLS 1.3 y logs inmutables (3 días). 5.4. Prototipado UI/UX de alta fidelidad en Figma (3 días). 5.5. Setup de entorno local, ramas Git y CI/CD básico (2 días). | Draw.io, dbdiagram.io, PostgreSQL, Figma, GitHub Actions, Vercel/Render. | 15 días (Días 46-60 / Semanas 9-11) | 5.1, 5.2, 5.3, 5.5: Alexis 5.3 (normativa): Alexis y Axel 5.4: Rodrigo | Facilitador: Estándares C4 y PostgreSQL consolidados. Dificultad: Rendimiento vs cifrado y variables de entorno seguras. |
| Análisis y Diseño Orientado a Objetos | 6. Diagramación Técnica UML | 6.1. Diagrama de Casos de Uso por cada módulo (2 días). 6.2. Diagrama de Clases del Backend (3 días). 6.3. Diagramas de Secuencia de flujos críticos (3 días). 6.4. Validación cruzada UML vs código implementado (2 días) | StarUML / PlantUML, repositorio Git. | 10 días (Días 61-70 / Semanas 11-12) | 6.1: Axel y Rodrigo 6.2: Alexis 6.3: Alexis y Rodrigo 6.4: Todo el Squad | Facilitador: Base sólida heredada de las Historias de Usuario. Dificultad: Representar correctamente el cifrado en los diagramas. |
| Aseguramiento de Calidad de Software (QA) | 7. Diseño e Implementación del Plan de Pruebas | 7.1. Matriz de trazabilidad US ↔ Casos de Prueba (2 días). 7.2. Pruebas Unitarias y de Integración en Backend (3 días). 7.3. Pruebas de Caja Negra y UX en Frontend (2 días). 7.4. Pentesting básico (OWASP) y validación de Logs (2 días). 7.5. Registro de bugs, corrección y regresión (1 día). | Postman, JUnit/Jest, herramientas OWASP, tablero Kanban. | 10 días (Días 71-80 / Semanas 12-13) | 7.1: Axel 7.2: Alexis 7.3: Rodrigo 7.4: Axel y Alexis 7.5: Todo el Squad | Facilitador: Criterios Gherkin previos facilitan los casos de prueba. Dificultad: Bugs críticos de último minuto (se mitiga con el día 7.5 dedicado). |
| Cierre de Proyecto y Consolidación de Evidencias | 8. Integración Final y Validación de Entregables | 8.1. Despliegue en producción, dominio y certificados SSL (2 días). 8.2. Redacción de manuales de usuario y documentación técnica (3 días). 8.3. Consolidación del informe final: formato y coherencia (3 días). 8.4. Guión del demo, grabación del video y ensayo final (2 días). | Vercel, Render, Suite Ofimática, Repositorio Git/Drive. | 10 días (Días 81-90 / Semanas 13-14) | 8.1: Alexis 8.2: Rodrigo y Axel 8.3: Axel 8.4: Todo el Squad | Facilitador: Evidencias ya creadas de forma incremental. Dificultad: Unificar estilos de redacción y control de tiempo en la exposición. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.